附件4

2022年度部门整体支出绩效

自评报告

（参考模板）

部门名称：（公章）乐昌市地方公路站

单位负责人：（签字）邓天树

填 报 人：沈霞

联系电话：0751-5573817

填报日期：

- 一、部门的基本情况

- （一）部门整体概况

1.部门主要职责。

①贯彻执行国家有关公路建设、养护管理工作的方针政策，组织实施全市党风公路建设。

②负责组织实施全市地方公路养护计划、养护管理、养护体制改革、交通情况调查和路况登记。

③负责全市公路质量监督、检查，交（竣）工质量鉴定。

④负责工程质量强制性检测，工程质量事故调查、仲裁、鉴定检测，交（竣）工验收检测。

⑤调查研究和统计上报地方公路养护和建设情况。                                                                        ⑥承办市交通运输局和上级业务主管部门交办和委托

的请他事项。

2.纳入预算编制范围下属单位。

乐昌市地方公路站是乐昌市交通局的下属单位，是一级预算单位，属于独立核算单位。

3.部门人员编制构成。

我站为事业单位，内设财务室、前期办、技术室、养护室

- 等职能办公室，下辖坪石道班，水源道班，沙坪道班，秀水道班，白富道班，黄圃道班，云岩道班，三溪道班，白石道班；在编在职人员共30人，本年有2人辞职；退休人员37人，其中由社保全额发放退休费人员5人，财政与社保各一半发放退休费人员32人。

- （二）部门整体收支情况

- 1.部门整体收入。

2022 年全年总收入为 6746.95 万元，按经济科目分类基

本支出收入 564.58 万元，其中人员经费支出收入 532.98 万元，公用经费支出收入 31.6 万元；项目支出收入 6182.37万元(四舍五入有点偏差）；按功能科目分类社会保障和就业支出收入 131.18 万元（四舍五入有点偏差）；卫生健康支出收入 28.04 万元；城乡社区支出收入 11.51 万元；农林水支出收入 2768.24 万元；交通运输支出收入 3777.73 万元；住房保障支出收入 30.25 万元。

- 部门整体支出情况。

2022 年全年总收入为 6746.95 万元，按经济科目分类基

本支出收入 564.58 万元，其中人员经费支出收入 532.98 万元，公用经费支出收入 31.6 万元；项目支出收入 6182.37万元(四舍五入有点偏差）；按功能科目分类社会保障和就业支出收入 131.18 万元（四舍五入有点偏差）；卫生健康支出收入 28.04 万元；城乡社区支出收入 11.51 万元；农林水支出收入 2768.24 万元；交通运输支出收入 3777.73 万元；住房保障支出收入 30.25 万元。

- （三）部门整体支出目标及任务

- 1.公路建设

①路网提升四升三项目：X820线九峰至长梗子改建工程，本项目路线全长 14.933km，按三级公路（局部路段降低标准或采用更低一级标准）标准建设，在旧路上进行拼宽路面改建，路基宽度 7.5m。路面宽度 6.5m。主要建设内容为路基、路面、排水工程、交通工程及沿线设施工程。

②公路单改双项目：Y606线长岭头至铅锌矿等7条单改双工程工程里程为18.505km，对原道路拓宽，加铺混凝土路面，路基宽6.5米，路面宽6米；主要建设内容为路基、路面、排水工程、交通工程及沿线设施工程。

③路网提升四升三项目：X818 线黄圃至两江改建工程(县道路网)K17+050-K25+830 ，路线全长8.791 公里，按照三级公路标准。将原有道路拓宽至路基7.5米，路面6.5米。全线原有桥梁三座，其中中桥1座，全长 47m，拆除重建；小桥两座，分别长11m与23.9m，桥面加宽；主要建设内容为路基、路面、桥梁、排水工程、交通工程及沿线设施工程。

2.公路养护

①农村公路水毁修复，包括：廊田镇Y648线K0+900处应急水毁修复工程、乐昌市大源镇水毁修复工程、乐昌市坪石镇水毁修复工程、乐昌市北乡镇水毁修复工程、乐昌市三溪镇水毁修复工程、乐昌市五山镇水毁修复工程、乐昌市九峰镇Y789线、W109线水毁修复工程等 7个应急水毁修复项目，共计修复22处灾毁点，主要建设内容是修复水毁路面，建设挡土墙、涵洞、水沟避免滑坡、泥石流等自然灾害带来的人员伤害。

②小修，包括：地养国省道、县道第一、二季度小修，主要建设内容：地养国省道、县道安防设施更换及增设、路面修复、道班设施更换及维修、清理坍方等。

③绿化：2022年乐昌市农村公路（地养国省道、县道）路树种植项目，主要建设内容：对G535、S249、S518、S519、X328、X330、X332、X357、X329等9条线路进行路树补种，补种树种包括：樟树、黄花风铃木、桂花树、红叶石楠、樱花树、柏树等。

2022年平安村口及国省道隐患路口整治工程，主要建设内容为：对S249、Y733、Y629、X357、Y615、X332等6处平安村口进行整治，包括设置标志、标牌、标线、爆闪灯等。

3.桥梁改造及检测项目：

①2022年农村公路桥梁定期性检查项目，项目内容： 对大角村桥、坪梅大桥、沙洲桥、军民桥、圩坪桥、小瑶山隧洞等29座桥隧做定期性检查工作，主要内容是对桥隧各个部位包括桥面系、上部结构、下部结构、洞身衬砌、洞口及附属设施进行外观检查评定桥隧等级。

2022年乐昌市农村公路自动化检测项目，主要内容：对乐昌市970公里农村公路进行自动化路面技术状况检测工作。

4.农村公路日常养护

包括：道班养护（G535、S249、S518、S519、X328、X330、X332、X357、X32）及乐昌市2020年-2022年农村公路（乡、村道）日常养护项目，养护内容：完成2022年全市农村公路日常养巡查、日常保养、小修工作，养护总里程2561.655公里。

- 二、自评结论

- 自评结果为良，分数为86.5分，年初设置的绩效目标基本完成。

- 绩效分析

（一）数量指标。

财政供养在编人员30人，退休人员37人。项目建设里程42.231公里，包括路面拓宽、路面改造等；养护里程共2429.941公里，其中县道426.487公里，村道808.221公里，乡道1195.233公里

（二）质量指标

建设公路项目要求质量合格，根据施工图及实际情况，将路面铺设沥青或硬底化，同等的厚度和宽度，加装安全防护栏，设立警示牌等。

（三）时效指标

加快项目完成进度，资金及时支出，做到项目完工，资金支出。

- 成本指标

控制建设成本，超过项目招标控制价或结算价。

- 社会效益指标

财政供养在编及退休人员，减轻家庭压力。对已建成的乡、村、县及部分国省道进行日常养护，对容易山体滑坡，塌陷的乡村道做好提前预防工作，做到及时消除道路安全隐患，出行更便捷，减少出行时间

- （六）可持续影响指标

- 建设公路，拓宽路面的同时，不破坏生态环境，尤其是耕地及林地的破坏

（七）经济效益指标

完善交通网，促进当地经济发展，对于粤北山区，公路的健全尤其重要，为果农、菜农提供运输蔬果提供通道。

- （八）满意度指标

- 项目建设后，提高群众满意度，投诉率降低。

- （一）预算编制情况（28分）

- 1.预算编制。指标分值18分，该指标主要从预算编制合理性、预算编制规范性两方面进行考核。

（1）预算编制合理性（5分）。

预算编制符合本部门公路建设、公路养护的职责，项目资金根据轻重缓急及“保运转”理念进行分配，符合交通部门、市委市政府的方针政策和工作要求。

（2）预算编制规范性（5分）。

细化项目支出，加强项目库建设，入库项目必须立项程序完备和规范性，项目支出预算与部门履行的职责紧密结合，围绕国家方针政策，确保项目申报材料的内容真实、准确、完整。

（3）预算编制规划性（4分）。

编制预算项目有短期、中期、长期目标，根据短期、中期、长期各个时期的特点，结合财政收支的重大改革和政策事项，设置各个时期的目标。

（4）预算编制科学性（4分）。

细化预算编制，增强预算编制的科学性、精准性，做到“无预算不支出”，减少部门预算执行中的调整，加快资金执行进度。

2.目标设置。指标分值10分，该指标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行考核。

（1）绩效目标覆盖率（2分）。

我单位建立项目库的项目均设置绩效目标，包含数量指标、社会效益指标、质量指标、经济效益指标、满意度指标，年底对完成的项目针对年初设置的目标进行对比、考评。

（2）绩效目标合理性（4分）。

编制项目绩效目标表，细化指标内容。

（3）绩效指标明确性（4分）。

对整体绩效目标的明细化，如数量指标包含财政供养人数、公路工程里程数、路面宽度、路基宽度；时效指标包含工程时效性、资金拨付率等。

- （二）预算执行情况（42分）

- 1.资金管理。指标分值22分，该指标主要从部门预算资金支出率、结转结余率、政府采购执行率、财务合规性和预决算信息公开性等五方面进行考核。

（1）部门预算资金支出率（3分）。

本级预算资金到年底已经100%支出，上级预算资金有结转的现象，原因是①资金下达时间较晚，可能是年底到达，未来得及支付；②有多方面的资金来源，项目工程款按进度拨付，有资金未能及时支付。

（2）结转结余率（3分）。

- 我单位无结转结余的情况。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性（3分）

我单位无国库集中支付结转资金

（4）政府采购执行率（2分）。

2022年我单位进行三次固定资产采购，包括台式电脑1台，打印机1台，空调1台。

（5）财务合规性（4分）。

实行预算管理,专款专用,并接受审计、财政和交通主管部门的监管。严格按照要求实施，有专门组织对此项目进行管理，按照规定的支出。改建计划由省交通运输厅下达，项目资金由省财政下拨到乐昌市财政，乐昌市财政根据工程进度将资金下拨到我单位，实行集中支付，专款专用。乐昌市交通部门根据计量单或验收表，会同财政局相关部门共同验收，验收合格后，交通部门填写乐昌市交通专项资金支付申请表，经财政局业务股室、分管业务的副局长、局长签字同意后，方可进行付款。

（6）资金下达合法性（3分）。

我单位为一级核算单位，资金下达直接到我单位。

（7）预决算信息,绩效评价结果公开性（4分）。

根据文件要求，适时对部门预算、部门决算内容进行公开，保证公开内容真实、完整。

- 2.项目管理。指标分值7分，该指标主要从项目实施程序和项目监管两方面进行考核。

（1）项目实施程序（2分）。

项目通过公开招标方式完成中标竞选，并申报了相关的质量监督和施工许可等监督程序，施工过程中通过对现场的监管并根据合同规定，按照财政资金支付规定进行了中期计量支付。

（2）项目监管（5分）。

建设单位成立了工程管理小组，负责对工程实施质量、进度、投资控制和合同、信息管理及协调等规范化管理工作。工程的质量控制采用了三级质量保证体系，即施工单位自检、社会监理，政府监督。

- 3.资产管理。指标分值7分，该指标主要从资产配置合规性、资产盘点情况、固定资产利用率等方面进行考核。

（1）资产配置合规性（2分）。

资产来源于政府采购，通过政府采购系统程序进行采购，采购物品均由公用经费进行付款。

（2）资产盘点情况（2分）。

截止年底我单位固定资产共807.18万元，其中包含22辆汽车，10栋房屋等。

（3）固定资产利用率（3分）。

该项指标反映和考核部门固定资产使用效率程度。

- 人员管理。指标分值2分，该项指标反映和考核部门财政供养人员控制率等情况。

截至2022末，我站在编人数共 30人，退休人员37人。

- 制度管理。指标分值4分，该项指标反映和考核部门管理制度健全性等情况。

我单位设置财务会计内部控制制度、预算管理制度、资产管理制度、合同管理暂行办法等。

- （三）资金使用效益（30分）

- 1.经济性。指标分值6分，该指标是部门（单位）本年度实际支出的公用经费控制率、“三公”经费控制率和预算调整率，反映和考核部门对机构成本、“三公”经费、预算的实际控制程度。

本年度年初预算的公用经费、“三公”经费100%完成支付。

- 2.效率性。指标分值9分，该指标主要从重点工作完成率、绩效目标完成率、项目完成及时性等方面进行考核。

（1）重点工作完成率（3分）。

2022年完成X820线九峰至长梗子改建工程、X818线黄圃至两江改建工程、Y606线长岭头至铅锌矿等7条单改双工程。项目均为我单位的重点项目。

（2）绩效目标完成率（3分）。

该项指标反映部门（单位）整体绩效目标完成的情况。（3）项目完成及时性（3分）。

该项指标反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。

合同期限内完成工作任务。

- 效果性。指标分值10分，该项指标反映部门（单位）项目完成情况产生的社会、经济、环境效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。

①完善交通网，促进当地经济发展，对于粤北山区，公路的健全尤其重要，为果农、菜农提供运输蔬果提供通道。②对已建成的乡、村、县及部分国省道进行日常养护，对容易山体滑坡，塌陷的乡村道做好提前预防工作，做到及时消除道路安全隐患，出行更便捷，减少出行时间。③建设公路，拓宽路面的同时，不破坏生态环境，尤其是耕地及林地的破坏。④控制建设成本，超过项目招标控制价或预算价。⑤建设公路项目要求质量合格，根据施工图及实际情况，将路面铺设沥青或硬底化，同等的厚度和宽度，加装安全防护栏，设立警示牌等。⑤加快项目完成进度，资金及时支出，做到项目完工，资金支出。⑥项目建设后，提高群众满意度。⑦财政供养在编及退休人员，减轻家庭压力。

- 公平性。指标分值5分，该项指标反映部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度。

及时处理群众对公路管理的投诉情况。

5.加减分项。该项指标反映部门工作受到表彰或批评问责的情况（省韶表彰各得1分，最多得3分，本市表彰得0.5分，最多得2分）。加分项总分为5分。

- 四、主要绩效

①完善交通网，促进当地经济发展，对于粤北山区，公路的健全尤其重要，为果农、菜农提供运输蔬果提供通道。②对已建成的乡、村、县及部分国省道进行日常养护，对容易山体滑坡，塌陷的乡村道做好提前预防工作，做到及时消除道路安全隐患，出行更便捷，减少出行时间。③建设公路，拓宽路面的同时，不破坏生态环境，尤其是耕地及林地的破坏。④控制建设成本，超过项目招标控制价或预算价。⑤建设公路项目要求质量合格，根据施工图及实际情况，将路面铺设沥青或硬底化，同等的厚度和宽度，加装安全防护栏，设立警示牌等。⑤加快项目完成进度，资金及时支出，做到项目完工，资金支出。⑥项目建设后，提高群众满意度。⑦财政供养在编及退休人员，减轻家庭压力。

- 五、存在问题

项目资金支出不及时，部分工程资金有省级资金、市级资金及中央车辆购置税资金陆续到位，导致中央资金使用滞后。

- 相关建议

1.加快项目前期工作的推进速度。

2、加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。

3、加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。